##### UMOWA CYWILNO-PRAWNA  (projekt)

zawarta w Wągrowcu w dniu …… kwietnia 2025 r. pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez:

dr Przemysława Burego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej,

zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”

a

…………………………………………………………   z siedzibą w …………………………………………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, reprezentowaną przez:

……………………………………., zwaną w dalszej treści umowy “Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również “Stroną” lub “Stronami”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący przedmiot Umowy:

- wykonanie wycinki 118 drzew wg wykazu, uporządkowanie terenu po wycince.

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony w świetle przepisów obowiązującego prawa do wykonania przedmiotu Umowy oraz że wykona prace zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa, w tym normami technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, by inny drzewostan rosnący nie uległ uszkodzeniu.

4. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody.

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by zabezpieczyć linie napowietrzne, uzbrojenie podziemne, ogrodzenia i budynki przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszelkie koszty z tytułu wymienionych szkód i zniszczeń poniesie Wykonawca.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy.

§ 2

Zamawiający dostarczy wszystkie materiały i informacje niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
W razie  wątpliwości Strony przyjmują, że na dzień zawarcia Umowy nie istnieją żadne przeszkody wynikające z braku lub niekompletności dokumentacji Zamawiającego, które mogłyby wpłynąć na możliwość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy.

§ 3

Strony zobowiązują się do współpracy i współdziałania w realizacji niniejszej Umowy.

§ 4

Terminy wykonania przedmiotu Umowy określa się na  10 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 5

Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy spowodowane siłą wyższą i zmianą założeń dotyczących przedmiotu Umowy, leżącą po stronie Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie, tj. w terminie jednego dnia roboczego, zawiadomi Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na kwestię dotrzymania terminu wykonania Umowy pod rygorem nieskuteczności późniejszego powoływania się na ową okoliczność w razie niezachowania terminu określonego w § 4.

§ 6

1.Wykonawca w terminie określonym w § 4 zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, ale jedynie pod warunkiem wykonania całości prac opisanych w § 1. Podpisany protokół zdawczo- odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane Umową prace.

§ 7

- Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………… (słownie: ……………………………….. zł.). Wynagrodzenie wyżej opisane powiększone zostanie o należny podatek VAT w wysokości …..% obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT, co daje łącznie ……………………. zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne w terminie miesiąca od doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera w sobie wszelkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, które Wykonawca będzie zmuszony ponieść w toku jej realizacji.

§ 8

1. Reprezentantem Wykonawcy w sprawach związanych z z niniejszą Umową, jest ………………………………… tel. ………………., email: ………………………….

2. Reprezentantem Zamawiającego do podejmowania decyzji w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy i do odbioru przedmiotu Umowy jest …………………………………., tel. ………………., email: ………………………….

§ 9

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się w stosunku do osób trzecich zachować w tajemnicy wszystkie sprawy związane z niniejszą Umową, które nie dotyczą bezpośrednio technicznego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o ważnych zdarzeniach mających wpływ na postęp prac objętych Umową.

§ 10

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają odpowiedzialność przez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym dostarczeniu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Umowie, jak również w wypadku, gdy Wykonawca opóźni się ponad 5 dni z realizacją przedmiotu Umowy.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych i do pełnej wysokości poniesionej szkody.

4. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50 proc. wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

§ 11

W sprawach spornych na tle realizacji niniejszej Umowy Strony podejmą działania mające na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu, a w przypadku niedojścia do porozumienia, dla rozstrzygnięcia sporu wyłącznie właściwym będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający									              Wykonawca